# 样例：会议纪要（用于测试）

会议主题：项目周会

时间：2026-01-20 10:00-10:45

参会：甲、乙、丙

讨论要点：

1. 本周完成：前端任务窗格稳定性修复；RAG 入库流程联通。

2. 风险：WPS 版本差异导致部分事件 API 不可用；向量库维度不匹配需要处理。

3. 下周计划：完善 Skills/规则文件机制；提升提示词速度；补充宏定位能力。

待办：

- 甲：整理安装包交付流程。

- 乙：补充 3 个办公场景技能示例。

- 丙：验证 RAG 命中效果并给出调参建议。